江苏赛华建设监理有限公司监理强制行为考核用表

工程名称：博世汽车技术服务（中国）有限公司111生产厂房项目工程       总监理工程师：田亮          检查人：            时间：               符合：     条

| 序号 | 检查内容 | 是(S)否(F)符合 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 现场未放置监理合同的 |  |
| 2 | 开工以来未使用过检测设备和仪器的 |  |
| 3 | 无设计交底、图纸会审纪要，监理未识别的或变更未在图纸上标识的 | S |
| 4 | 未办理工程变更手续，不按图施工，监理未识别的且监理同意不按图施工的 |  |
| 5 | 《监理规划》中无安全专篇和节能专篇内容的 |  |
| 6 | 危险性较大的分部分项工程未编制实施细则的 |  |
| 7 | 未编制《监理规划》的 |  |
| 8 | 未对安全技术措施审查的 |  |
| 9 | 危险性较大分部分项工程无专项施工方案，应组织专家论证审查的未组织或无专家论证审查报告，监理未识别的 |  |
| 10 | 承包单位无“安全生产许可证”监理未识别的 |  |
| 11 | 总监较少主持和出席监理会议的 |  |
| 12 | 对报审的测量放线成果未复核或审核意见错误的 |  |
| 13 | 现场大型机械设备型号与施工组织设计不符，无生产许可证、出厂合格证，监理未识别的 |  |
| 14 | 未审查现场大型机械设备安装单位资质或安装单位无资质、安装人员上岗证未在监理机构备案的，监理未识别的 |  |
| 15 | 现场大型机械设备未检测或检测后未出具检测合格证明文件，监理未识别的 |  |
| 16 | 塔吊等设备无安监站备案文件，监理未识别的 |  |
| 17 | 见证取样工作中弄虚作假的 |  |
| 18 | 工序验收抽查记录较少，验收依据不充分的 | S |
| 19 | 验收不合格，下道工序已进入施工，监理未采取有效制止措施的 |  |
| 20 | 未验收，下道工序已进入施工，监理未采取有效制止措施的 | S |
| 21 | 验收结论错误的 | S |
| 22 | 现场资料只签备案人员不签本人姓名的 | S |